华容县教育体育局

华教体通〔2016〕61号

治河渡镇灾后学校恢复重建工作方案

为切实做好我县治河渡镇灾后学校重建工作，维护治河渡镇社会、人心及教育大局的稳定，根据县委、县政府有关文件精神，结合教育实际，制定如下工作方案。

一、总体目标

迅速开展灾后自救，减少洪灾造成的损失，恢复灾区各学校正常秩序，及时消除洪灾造成的安全隐患，加强各学校卫生防疫工作，确保师生生命、财产安全，确保秋季按时开学。

二、组织机构及工作任务

成立治河渡镇学校恢复工作领导小组，局长蔡智任组长，周金华、华志军、宋国立（常务）、刘奉良、蔡亚利、戴永堂、陈金鳌、刘克祥任副组长，段竞、陈其平、王文君、胡建平、董梓贵、谭善耕、赵群等为成员。领导小组下设一室和四组：

1.办公室

宋国立兼任办公室主任，段竞、陈其平、王文君等为成员。主要负责指导和督促治河渡镇各学校开展勘灾救灾工作；督促相关股室搞好协同救灾和对受灾学校、学生的帮扶工作；抓好救灾工作的督查、考核。

2.勘灾组

牵头局领导宋国立，段竞任组长，计财股工作人员为成员，主要负责组织对受灾学校勘灾核灾并向上报告灾情。

3.恢复重建组

牵头局领导宋国立，陈其平任组长，基建办工作人员为成员，主要负责受灾学校灾后重建项目的具体工作，确保新华垸内所有学校今年秋季正常开学。

4.救助组

牵头局领导周金华，王文君任组长，助学中心工作人员为成员，主要负责对受灾学生的帮扶救助工作：为所有重灾村场学生发放政府助学金或中职生贫困补助，标准为学前教育1000元/人/年、小学生1000元/人/年、初中生1500元/人/年、普通高中生3500元/人/年、中职生2000元/人/年；免除所有重灾村场义务教育阶段（不含小学一二年级）学生2016-2017学年教辅资料费。

5.对口帮扶组

牵头局领导宋国立，谭善耕、赵群等为成员，主要负责受灾村场（治河渡镇月亮湖村）对口帮扶工作。

三、工作要求

1.严格落实责任。坚持谁主管、谁负责，谁出问题谁负责，进一步明确各责任人责任，建立相应的工作计划，细化到每一名工作人员，确保各项工作落到实处。

2.严明工作纪律。要严守纪律、坚守岗位，原则上各工作人员不得擅自离岗。如有特殊情况需向工作组长请假，且必须保持通讯畅通。

3.加强督促检查。局领导小组对各组工作开展、进展情况及时督查，对开展工作不力或违反工作纪律的严肃查处，并视情节追究相关责任人责任。

2016年8月1日