**岳阳市“洞庭清波”专项行动任务清单问题整改公示表**

公示单位（盖章）：华容县农业农村局

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **问题内容** | **整改要求** | **整改时限** | **牵头**  **领导** | **主体责任单位** | **责任人** | **完成情况** |
| 天然水域水产养殖投饵投肥现象仍然存在 | 2018年起全面禁止天然水域投肥投饵养殖，加强污染水体修复 | 2020年11月底 | 黄建明 | 县农业农村局  全县各乡镇 | 黎志良  各乡镇镇长 | 2017年11月，县政府下发了《华容县人民政府办关于印发〈华容县大水面退出精养专项行动实施方案〉的通知》（华政办发〔2017〕31号）、《华容县人民政府关于禁止大水面投肥养殖的通告》（华政告〔2017〕9号）两个规范性文件，明确指出到2017年12月31日前，全县500亩以上湖泊、哑河和小二型以上水库等大水面全部退出精养，拆除一切网箱、网围。禁止以投饵、投肥、施药为养殖方式的人工养殖，实现“人放天养、清水养鱼”。2018年起，县政府每年都把大水面退出精养工作纳入年度综合目标考核， 14名乡镇长签订了《华容县禁止大水面投肥养殖责任状》。各乡镇湖场设立禁投标志，并公开举报电话。  2018年全县30个湖泊水库建档备案，县域湖泊、水库等天然水域所有权单位收回水面经营权，重新确定了渔业资源开发利用方式。各湖泊、水库原承包经营合同全部重新签订了新的生态养殖合同，所有大水面纳入“智慧华容”监控网络，进行全方位监控。  2018年以来，每月对全县30个湖泊、水库进行水质检测，分析水质情况及形成原因并在全县进行通报。全县大水面水质状况大为改观。 |

意见反馈联系人： 黄建明 电话：13807404282