附件：

岳阳市华容县生态文明建设示范县规划

（2021-2030年）

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记考察湖南重要讲话重要批示指示精神、牢记习近平总书记“守护好一江碧水”的嘱托，紧紧围绕“一带一部”战略定位和“三高四新”战略目标，坚持以人民为中心，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，构建生态制度、生态安全、生态空间、生态经济、生态生活、生态文化体系，着力推进绿色低碳发展，全力推进碳达峰行动，深入打好污染防治攻坚战，防范化解生态环境风险，提升生态系统功能，推进生态环境治理体系和治理能力现代化，为在岳阳市率先实现基本现代化打下坚实基础，为建设社会主义现代化新湖南展现新作为。

二、创建目标

（一）总体目标

华容县通过生态制度、生态安全、生态空间、生态经济、生态生活、生态文化等六大体系建设，健全生态文明体制机制，构建符合主体功能定位的生态空间开发格局，污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续改善，突出生态环境问题加快解决，重大生态环境风险基本化解，生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，生态系统稳定性增强，生态文明理念深入人心，生态环境治理体系和治理能力现代化水平明显增强，实现高水平高保护促进高质量发展，全面提升华容县生态文明建设水平，奋力谱写富美华容现代化强县建设新篇章，把华容建设成为生态美县、开放大县、产业强县和品质名县，长江洞庭湖畔绿色明珠。

（二）阶段目标

1、省级生态文明建设示范县创建阶段目标

创建省级生态文明建设示范县阶段目标：生态文明制度体系初步形成，生态安全得到基本保障，初步建立高效的自然生态体系和文明的社会生态体系，节约资源和保护环境的空间结构、产业结构、生产方式、生活方式基本确立，城乡人居环境明显改善，全社会生态文明意识普遍增强，人民群众对生态环境满意率明显提高。全县基本形成生态制度完善、生态安全良好、生态空间合理、生态经济发达、生态生活舒适、生态文化健康的生态文明良好局面，达到湖南省生态文明建设示范县的要求。

2、国家生态文明建设示范县创建阶段目标

创建国家级生态文明建设示范县阶段目标：将生态文明建设全面融入经济、政治、文化和社会建设中，成为华容县城市发展的重要品牌。全县生态制度全面完善、生态安全格局得到保障、生态空间开发格局更加合理、生态经济体系优化发展、生态生活质量全面提升，生态文化与本土文化兼收并蓄，达到国家生态文明建设示范县的要求。

3、生态文明建设示范县巩固与提升阶段目标

生态文明建设示范县巩固与提升阶段目标：创建国家生态文明建设示范县仅仅是阶段性目标，成功创建后，将进一步巩固和提升生态文明建设示范县创建成果，全面深化推进生态文明建设，从根本上解决人民群众生态环境问题，推动华容县生态文明建设迈上新台阶，提供更多优质生态产品，不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要。

三、工作任务

坚持以生态制度、生态安全、生态空间、生态经济、生态生活、生态文化六个方面重点建设领域为统领，将各项任务分解到各部门，有序推进创建工作。

（一）完善落实生态文明决策制度

1、成立生态文明建设决策与领导机构

成立华容县国家生态文明建设示范县工作领导小组，书记任顾问，县长任组长，相关县委常委、各副县长任副组长，县直相关部门及乡镇为成员单位，负责统筹部署省级、国家生态文明建设示范县创建的各项工作。

2、完善生态文明建设重大目标任务部署制度

定期召开县委常委会、政府常务会议、生态文明建设示范专题会议，建章立制，构建常态机制等。县委、县政府领导班子学习贯彻落实习近平生态文明思想，对国家、省有关生态文明建设决策部署和重大政策、中央生态环境保护督察与各类专项督查问题，以及本县域内生态文明建设突出问题的研究学习及落实，确保规划期内，中央生态环境保护督察和生态环境部组织的各类专项督查问题，均按计划完成整改。

3、落实生态文明示范镇村创建制度

按照《岳阳市生态文明建设示范镇村管理规程》《岳阳市生态文明建设示范镇村建设指标》要求，依托生态乡镇的基础，2023年之前，成功创建1个生态文明建设示范镇、1个生态文明建设示范村。

4、落实“三线一单”生态环境防控与管理制度

落实“三线一单”成果，2023年前建立以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，对华容县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线按照国家、省、县生态环境防控与管理制度，实行最严格的差异化单元管控。

（二）完善落实生态文明管理机制

1、深化创新河长制

全面完善县、乡、村三级河（湖）长体系，确保全县河湖沟渠治理不留死角。全面完成华容县“一河（湖）一策”实施方案建设任务。持续推进洞庭清波行动。实施农村黑臭水体治理等工作。继续全面实行巡河App打卡制，将APP巡河常态化。加大宣传力度，拓展宣传形式，全面普及河（湖）长制知识，动员社会力量积极参与治污治河。河长制工作纳入绩效考核内容，层层签订责任状，构筑横向到边、纵向到底的“河长制”工作责任体系。开展各部门、乡镇河（湖）长制年终工作考核，推进全县河（湖）长制工作跃上新台阶。

2、落实污染物排放许可制度

按照国家相关规定，统筹考虑水污染物、大气污染物、固体废弃物等要素，对全县所有固定污染源的企业开展固定源排污许可证核发工作，实行排放许可制，依法核发排污许可证，排污者必须持证排污，禁止无证排污或不按许可证规定排污。形成以排污许可制度为核心，有效衔接环境影响评价、污染物排放标准、总量控制、排污权交易、排污收费等环境管理制度的“一证式”固定源排污管理体系。禁止无证排污和超标准、超总量排污。从2021年开始全面完成排污许可证核发考核任务。

3、落实生态环境信息公开制度

准确公布华容县生态环境与发展综合决策信息，做到政府主动公开生态环境信息和企业强制性生态环境信息应公开尽公开。

（三）完善落实生态文明评价考核制度

1、建立与健全自然资源资产评估机制

按照自然资源资产负债表编制指南，结合华容县实际，在2023年前，完成自然资源资产负债表的编制工作。

2、依法开展规划环境影响评价

3、完善落实生态文明建设党政领导干部实绩考核制度

完善领导干部生态文明建设（包括生态文明制度建设和体制改革、生态环境保护、资源能源节约、绿色发展等方面）工作实绩考核机制。坚持“党政同责”“一岗双责”考核评价，强化考核结果运用，将生态文明建设工作实绩考核结果作为评价领导干部政绩、年度考核和选拔任用的重要依据之一。

4、落实生态环境损害赔偿制度

落实生态环境损害赔偿制度，对造成生态环境损害的责任者严格实行赔偿制度，对造成严重后果的，依法追究刑事责任，确保全县范围不出现重、特大突发环境事件或生态破坏事件。

5、落实领导干部自然资源资产离任（任中）审计计划

按照华容县离任（任中）审计计划，每年审计局按计划对领导干部履职前后自然资源资产、大气、水、土壤等重要环境保护领域进行审计，掌握领导干部任职前后区域内自然资源资产变化情况。

（四）打赢污染防治攻坚战，改善生态环境质量

全县城市环境空气质量优良率继续保持、PM2.5浓度下降幅度达到上级考核目标，且持续改善；地表水考核断面水质优良达到或优于Ⅲ类，比例达到100%，县城建成区不出现黑臭水体，黑臭水体消除比例达到上级考核目标，消除劣V类水体；受污染耕地安全利用率达到上级规定的目标任务；主要污染物总量减排达到考核要求。

（五）加大生态系统保护，保障生态环境健康

1、加强生态系统保护与建设，EI指数稳定提高

加大森林生态系统、湿地生态系统保护力度，提高生物丰度、植被覆盖指数；推进水系连通工程，提高水网密度；加大污染物治理力度，减少污染物排放；有效防范生态环境风险，防止突发环境事件和重特大生态破坏环境污染事件发生，确保华容县生态环境状况指数（EI）不低于69.71，且不降低。

2、加大绿化造林，稳定提高林草覆盖率

加快宜林地造林绿化、低产低效林地改造、城区道路见缝插绿、开展立体绿化建设，稳步提高林草覆盖率，规划期内全县林草覆盖率稳定达到18.76%以上。

3、生物多样性保护工程

建立生物多样性和生物物种资源信息管理系统和信息共享平台，实现区域生物多样性监测与评估常态化，有效防范物种资源丧失和流失。确保重点保护物种受到严格保护，外来物种入侵不明显。

（八）防范生态环境风险，保障生态环境安全

1、利用处置危险废物和医疗废物

严格按照《国家危险废物名录》加强危险废物产生源的动态管理，定期对企业危险固废的记录情况进行检查。确保规划期内，危险废物处置利用率达100%。

2、建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》完善华容县建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度，进一步完善部门联动监管机制，强化自然资源、住房城乡建设、生态环境等部门联合监管，对存在有环境风险、未完成风险管控或修复措施的建设用地地块，严格准入管理。

3、健全完善突发生态环境事件应急管理机制

建立健全生态环境领域重大风险隐患排查机制，实现各类重点污染源在线监测全覆盖，构建以实用性生态环境应急预案为核心、多部门协作的生态环境应急体系，健全专业化生态环境应急救援队伍，保证规划期内无重大突发环境破坏事件，无重大跨界污染和危险废物非法转移、倾倒事件。

（九）坚守自然生态空间，保护河湖自然岸线

1、严守生态保护红线

生态保护红线区域实行一根红线管到底，实行最严格的管控措施，严禁一切形式的开发建设活动。规划期内完成生态保护红线的勘界定标以及调整优化工作，确保生态保护红线面积不减少、性质不改变、功能不降低。

2、严格保护自然保护地

强化东洞庭湖国家自然保护区、东湖国家湿地公园、桃花山省级森林公园、集成麋鹿省级自然保护区、集成长江故道江豚省级自然保护区自然保护地的保护，保护面积达25202.76公顷，占华容县国土总面积14.1%。规划期内各自然保护地均要持续采取严格保护措施，确保华容县自然保护地面积不减少，性质不改变，功能不降低。

3、河湖岸线保护

根据水利部《河湖岸线保护与利用规划编制指南（试行）》（办河湖函〔2019〕394号），华容县在2021年完成华容河、藕池河等河湖的河湖岸线保护与利用规划编制工作，明确华容县划入岸线保护区、岸线保留区、岸线控制利用区及岸线开发利用区的岸段名称、长度，同时调查勘定华容县河湖岸线总长度。华容县划入岸线保护区、岸线保留区的岸段长度与华容县河湖岸线总长度的比例要达到湖南省水利厅、岳阳市水利局下达给华容县的河湖岸线保护管控目标。

（十）资源节约与高效利用

1、实施资源节约与高效利用，构建生态产业体系

坚持“生态优先”的发展战略，深度挖掘农业、纺织业优势，大力发展生态工业、生态旅游业、休闲观光农业、生态绿色食品产业等低耗能产业，积极推广和应用新能源，构建生态产业体系。确保单位地区国内生产总值能源消耗量持续下降，并达到岳阳市考核目标。

2、全面实施节水工程，提高水资源利用效率

优化产业结构，鼓励发展生态旅游、果蔬深加工等节水产业；实施测土配方灌水施肥，倡导宣传喷灌、滴管、微灌，建设节水生态农业；加大城乡生活节水，推广使用节能节水器具，加大城县污（中）水回用力度。确保单位地区生产总值用水量持续下降，并达到岳阳市考核目标。

3、推进现代化产业布局，提高单位建设用地产出效能

坚持“生态优先”的发展战略，深入推进农业供给侧结构性改革，实施“五园五区五镇”发展战略，大力推进农业生产绿色化、规模化、品牌化，切实提高农业生产效率。实施“强园兴工”战略，深入贯彻“绿色发展”和“智慧发展”理念，促进工业经济高质量特色发展。做大做强以现代物流、商贸消费为支柱，文化旅游、农业服务、县域金融等服务业多点支撑的现代服务业发展格局。提高单位建设用地产出效能。到2023年、2025年、2030年，华容县单位国内生产总值建设用地使用面积下降率分别达到4.73%、4.75%和4.8%。

（十一）实施废物资源化利用，实现产业循环发展

1、一般工业固体废物资源化利用工程

完善鼓励工业固体废物利用和处置的优惠政策，健全一般工业固体废物回收与资源利用体系；推动工业固体废物在企业内、园区内的综合循环利用，不断提高工业企业的清洁生产水平，确保规划期内，一般工业固体废弃物综合利用率达89.68%以上。

2、农业废物资源化利用

建立标准化秸秆收储中心、收储点，组织实施秸秆肥料化、饲料化、燃料化、基料化、原料化利用五大重点工程，全县基本形成布局合理、规模经营、多元高效的秸秆产业化利用格局，秸秆综合利用水平持续提高，全县秸秆综合利用率达90.91%以上。

按照国家、湖南省相关要求，推行“能源生态型”治理模式，充分利用农田、果园、茶园、林地的自然消耗，达到粪尿污水的“零排放”，确保规划期内，畜禽粪污综合利用率达到83.85%以上。

构建“政府主导、企业主体、公众参与”的农业环境治理体系，建立废旧农膜回收企业，各乡镇选择重点区域建立废旧农膜回收网点；加强宣传培训，到2023年，基本杜绝废旧农膜及塑料包装袋乱弃乱扔现象，实现废旧农膜资源化利用。

3、推进农药化肥使用零增长

优化施肥结构，改进施肥方式，推进精准施肥，提高肥料利用率，提升耕地地力，集成推广高产高效技术，通过大户示范，确保规划期内全县化肥施用强度持续下降。

宣传推广绿色防控技术，提升植保装备水平，推广低毒低残留农药，把握预防环节科学用药，普及科学用药技术知识，确保规划期内全县农药施用强度持续下降。

（十二）改善人居环境，建设美丽家园

1、实施水源保护工程，确保饮用水水源水质安全

强化城镇集中式与农村分散式饮用水水源地保护。加快推进千吨万人、千人以上集中饮用水源地规范化建设，加强城乡饮用水水源地保护。开展城乡饮用水源地环境问题排查整治，全面开展农村饮水安全巩固提升工程，不断提升城乡居民饮水安全保障能力，形成以规模化集中式供水厂为主，小型分散供水工程为辅的饮水保障格局，确保规划期内使用自来水的农村人口比例达到100%，集中式饮用水水源水质达标率达到100%。

2、村镇安全饮水工程

全面建成依托集中式饮用水源、城乡一体化供水工程为主体的优质饮水保障体系，到2025年规模化饮水工程实现全覆盖，城乡同质同网同服务全覆盖，遇极端干旱年份，居民生活用水不受影响，不发生饮用水污染事故，村镇饮用水卫生合格率达到100%。

3、加快城镇污水处理设施建设

深化城乡污水治理设施一体化建设。统筹城乡污水处理设施建设，实现城乡污水处理厂全覆盖，完善城镇建成区污水收集管网，实行雨污分流。推行水污染治理“厂-网-河”一体化、专业化运行模式。加快户用污水处理池、联户集中式污水处理设施建设，提高农村生活污水处理水平，逐步实现农村生活污水处理全覆盖、设施运行正常化。确保到2021年开始华容县城镇污水处理率达86.25%以上，农村生活污水治理率达到57.64%以上。

4、全面推进城镇生活垃圾无害化处理

进一步完善城乡垃圾转运一体化系统，建立村级可回收垃圾收集点，定期对垃圾转运设施进行更换、维修，确保规划期内，农村生活垃圾收集、压缩、转运全覆盖，日常保洁机制完善，2021年开始城镇生活垃圾无害化处理率达87.01%以上，农村生活垃圾无害化处理村占比达到81.28%以上。

5、农村无害化卫生厕所改造工程

加快推进农村“厕所革命”。因地制宜选择改厕模式，大力推广无害化卫生厕所。建立粪污收集利用体系，推进厕所粪污分散处理、集中处理或接入污水管网统一处理，完善农村厕所管护长效机制。开展粪污资源化利用试点，鼓励种植大户回收粪渣和粪液作有机肥使用。2025年全县农村卫生厕所普及率达100%，无害化厕所普及率达80%以上。规划期内高标准完成上级下达的改厕任务。

（十三）推行生活方式绿色化，实现人与自然和谐相处

1、大力推行绿色建筑

华容县按照《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）积极推进绿色建筑发展，设立华容县绿色建筑奖补资金，并制定工作实施方案，加快发展绿色建筑，从源头把关，把绿色建筑工作贯穿于建筑工程设计、施工、验收各环节，在规划期内逐步提高城镇新建建筑面积中绿色建筑面积的比例，在2023年，2025年、2030年全县城镇新建绿色建筑比例分别达40%，50%、51%。

2、全面推进生活废弃物综合利用

全面推进华容县城镇生活垃圾分类减量化行动。华容县按照住建部《关于加快推进部分重点城市生活垃圾分类工作的通知》文件要求，2021年出台华容县城镇生活垃圾分类减量行动方案，2022年探索建立宣传发动、收运配套、设施建设等方面的工作机制，2023年开始，华容县城镇生活垃圾分类管理主体责任全覆盖，生活垃圾分类类别全覆盖，生活垃圾分类投放、收集、运输、处理系统全覆盖“三个全覆盖”。

3、加大政府绿色采购力度

认真落实国家、省关于绿色采购相关意见，制定并实施华容县政府节能和环境保护产品采购落实情况监督检查办法，将落实情况作为各单位年度考核内容，杜绝采购国家明令禁止使用的高耗能设备或产品，2023年、2025年、2030年华容县政府绿色采购比例分别达到84.9%、85.1%、85.6%。

（十四）推进生态文明教育，增强生态价值观念

1、弘扬华容精神，推进生态文化建设

定期开展生态文明专题培训、辅导报告以及网络培训，在领导干部中广泛树立生态环境保护与社会经济协调发展的思想，培养正确的生态价值观和科学的经济发展理念。确保副科以上党政领导干部参加生态文明培训的人数比例达到100%。

2、社会公众积极参与，推动绿色生产消费

广泛开展生态价值观的宣传活动，采用网络、电视、电台等多渠道宣传方式，宣传生态利民理念，鼓励绿色消费，节约资源，减少浪费，强化资源回收意识，在华容形成以绿色生产、绿色生活为时尚的生态文化。规划期内，全县公众生态文明建设参与度达到89.2%以上。

3、生态为民利民惠民，提高人民群众满意度

宣传“全民共建、全民共享”理念，积极创建生态文明建设示范县，推动农村生活垃圾分类处理、生活污水处理设施建设改造、运维管理和无害化卫生改厕全覆盖，人居环境整治取得实效，不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要，规划期内，全县公众生态文明建设满意度达到87.2%以上。

四、保障措施

（一）组织保障

成立华容县国家生态文明建设示范县工作领导小组，书记任顾问，县长任组长，相关县委常委、各副县长任副组长，县直相关部门及乡镇为成员单位，负责统筹部署省级、国家生态文明建设示范县创建的各项工作；领导小组下设办公室，办公室设华容县生环委办公室，负责华容县生态文明建设示范县创建工作推进及日常管理。

（二）强化考核

生态文明建设示范县、生态文明建设示范乡（镇）的创建情况列入全县经济和社会发展的总体规划，所需经费列入财政预算。生态文明创建工作列入绩效考核内容，采取年中检查与年底考核相结合的评分机制，对创建工作任务完成较好的单位，给予表彰奖励；对未完成创建工作的单位及时通报。各部门、乡镇要把生态文明创建工作列入日常重要议事日程。

（三）监督检查

建立巡回督导制度，生态文明县创建工作领导小组办公室定期检查、抽查，并将结果进行通报。建立评比奖励机制，以奖代补，对生态文明县创建工作中表现突出的先进集体、个人予以表彰和奖励，对工作推动不力的、失职渎职的依法依规给予处分。

（四）广泛宣传

召开生态文明县创建动员大会，定期组织生态文明培训，全县所有党政领导干部每年轮训一遍。大力开展生态文明宣传，提高环境信息公开率，提倡生态生活，保护生态环境，发展生态经济，优化生态空间，完善生态制度，普及生态文化，提高公众对生态文明知识的知晓率。

附件1：

华容县生态文明建设示范县创建规划指标分解表

| 领域 | 任务 | 序号 | 指 标 名 称 | 单位 | 省级指标值 | 国家指标值 | 2020年指标 现状值 | 2023年 规划指标 | 2025年规划指标 | 2030年规划指标 | 达标情况 | 指标属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生 态 制 度 | （一） 目标责任体系与制度建设 | 1 | 生态文明建设规划 | - | 制定 实施 | 制定 实施 | 正在编制 | 实施 | 实施 | 实施 | 未达标 | 约束性 |
|  |  | 2 | 党委对生态文明建设重大目标任务部署情况 | - | 有效开展 | 有效开展 | 有效开展 | 有效开展 | 有效开展 | 有效开展 | 达标 | 约束性 |
|  |  | 3 | 生态文明建设工作占党政实绩考核的比例 | % | ≥20 | ≥20 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.6 | 达标 | 约束性 |
|  |  | 4 | 河长制 | - | 全面 实施 | 全面 实施 | 全面 实施 | 全面 实施 | 全面 实施 | 全面 实施 | 达标 | 约束性 |
|  |  | 5 | 生态环境信息公开率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 达标 | 约束性 |
|  |  | 6 | 依法开展规划环境影响评价 | - | 开展 | 开展 | 开展 | 开展 | 开展 | 开展 | 达标 | 参考性 |
|  |  | 7 | 生态文明建设示范镇村创建 | - | 开展 | - | 未开展 | 开展 | 开展 | 开展 | 未达标 | 约束性 |
| 生态 安全 | （二）生态环境质量改善 | 8 | 环境空气质量 优良天数比例 PM2.5浓度下降幅度 | % | 完成上级规定的考核任务；保持稳定或持续改善 | 完成上级规定的考核任务；保持稳定或持续改善 | 95.9; 20.5 | 完成上级规定的考核任务 | 完成上级规定的考核任务 | 完成上级规定的考核任务 | 达标 | 约束性 |
|  |  | 9 | 水环境质量 水质达到或优于Ш类比例提高幅度 劣V类水体比例下降幅度 黑臭水体消除比例 | % | 完成上级规定的考核任务；保持稳定或持续改善 | 完成上级规定的考核任务；保持稳定或持续改善 | 0； 0； 无黑臭水体任务 | 完成上级规定的考核任务，水环境质量持续改善 | 完成上级规定的考核任务，水环境质量持续改善 | 完成上级规定的考核任务，水环境质量持续改善 | 达标 | 约束性 |
|  | （三）生态系统保护 | 10 | 生态环境状况指数 | % | ≥60 | ≥60（湿润地区） | 69.71 | 69.74 | 69.76 | 69.81 | 达标 | 约束性 |
|  |  | 11 | 林草覆盖率 山区 | % | ≥18 | ≥18 | 18.76 | 18.79 | 18.81 | 18.86 | 达标 | 参考性 |
|  |  | 12 | 生物多样性保护 国家重点保护野生动植物保护率 外来物种入侵 特有性或指示性水生物种保持率 | % - % | ≥95 不明显 不降低 | ≥95 不明显 不降低 | 100 不明显 100 | 100 不明显 100 | 100 不明显 100 | 100 不明显 100 | 达标 | 参考性 |
|  | （四） 环境风险防范 | 13 | 危险废物利用处置率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 达标 | 约束性 |
|  |  | 14 | 建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度 | - | 建立 | 建立 | 建立 | 建立 | 建立 | 建立 | 达标 | 参考性 |
|  |  | 15 | 突发生态环境事件应急管理机制 | - | 建立 | 建立 | 建立 | 建立 | 建立 | 建立 | 达标 | 约束性 |
| 生态 空间 | （五）空间格局优化 | 16 | 自然生态空间 生态保护红线 自然保护地 | - | 面积不减少，性质不改变，功能不降低 | 面积不减少，性质不改变，功能不降低 | 生态保护红线占总面积12.32%；自然保护地占总面积14.1% | 面积不减少，性质不改变，功能不降低 | 面积不减少，性质不改变，功能不降低 | 面积不减少，性质不改变，功能不降低 | 达标 | 约束性 |
|  |  | 17 | 河湖岸线保护率 | % | 完成上级管控目标 | 完成上级管控目标 | 80.74 | 完成上级管控目标 | 完成上级管控目标 | 完成上级管控目标 | 达标 | 参考性 |
| 生 态 经 济 | （六） 资源节约利用 | 18 | 单位地区生产总值能耗 | 吨标煤/万元 | 完成上级规定的目标任务；保持稳定或持续改善 | 完成上级规定的目标任务；保持稳定或持续改善 | 0.41 | 完成上级规定的目标任务，持续改善 | 完成上级规定的目标任务，持续改善 | 完成上级规定的目标任务，持续改善 | 达标 | 约束性 |
|  |  | 19 | 单位地区生产总值用水量 | 立方米/万元 | 完成上级规定的目标任务；保持稳定或持续改善 | 完成上级规定的目标任务；保持稳定或持续改善 | 111（2019） | 完成上级规定的目标任务，持续改善 | 完成上级规定的目标任务，持续改善 | 完成上级规定的目标任务，持续改善 | 达标 | 约束性 |
|  |  | 20 | 单位国内生产总值建设用地使用面积下降率 | % | ≥4.0 | ≥4.5 | 4.7 | 4.73 | 4.75 | 4.8 | 达标 | 参考性 |
|  |  | 21 | 三大粮食作物化肥农药利用率 化肥利用率 农药利用率 | % | - | ≥43 ≥43 | 未开展 | ≥43 ≥43 | ≥43 ≥43 | ≥43 ≥43 | 未达标 | 参考性 |
|  | （七） 产业循环发展 | 22 | 农业废弃物综合利用率 秸秆综合利用率 畜禽粪污综合利用率 农膜回收利用率 | % | ≥90 ≥75 ≥80 | ≥90 ≥75 ≥80 | 90.91 83.85 90.58 | 90.94 84.15 90.61 | 90.96 84.35 90.63 | 91.01 84.85 90.68 | 达标 | 参考性 |
|  |  | 23 | 农药化肥 化肥施用强度 农药施用强度 | kg/ hm2 kg/ hm2 | ≤300或逐年 下降 ≤3.5或逐年下降 | - | 333.61； 3.42 | 303.61 3.39 | 299.61 3.37 | 294.61 3.32 | 达标 | 参考性 |
|  |  | 24 | 一般工业固体废物综合利用率； 一般工业固体废物综合利用率提高幅度： | % | ≥80 | 保持稳定或持续改善 | 89.68 持续 改善 | 89.71 | 89.73 | 89.78 | 达标 | 参考性 |
| 生 态 生 活 | （八） 人居环境改善 | 25 | 集中式饮用水水源地水质优良率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 达标 | 约束性 |
|  |  | 26 | 村镇饮用水卫生合格率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 达标 | 约束性 |
|  |  | 27 | 城镇污水处理率 | % | ≥85 | ≥85 | 86.25 | 86.55 | 86.75 | 87.25 | 达标 | 约束性 |
|  |  | 28 | 农村生活污水治理率 | % | - | ≥50 | 57.64 | 57.94 | 58.14 | 58.64 | 达标 | 参考性 |
|  |  | 29 | 城镇生活垃圾无害化处理率 | % | ≥80 | ≥80 | 87.01 | 87.31 | 87.51 | 88.01 | 达标 | 约束性 |
|  |  | 30 | 农村生活垃圾无害化处理村占比 | % | - | ≥80 | 81.28 | 81.58 | 81.78 | 82.28 | 达标 | 约束性 |
|  |  | 31 | 农村无害化卫生厕所普及率 | % | 完成上级规定的任务目标 | 完成上级规定的任务目标 | 54.52 | 完成上级规定的任务目标 | 完成上级规定的任务目标 | 完成上级规定的任务目标 | 达标 | 约束性 |
|  | （九） 生活方式绿色化 | 32 | 城镇新建绿色建筑比例 | % | ≥40 | ≥50 | 34.97 | 40 | 50 | 51 | 未达标 | 参考性 |
|  |  | 33 | 生活废弃物综合利用 城镇生活垃圾分类减量化行动 农村生活垃圾集中收集储运 | - | 实施 实施 | 实施 - | 实施 实施 | 实施 实施 | 实施 实施 | 实施 实施 | 达标 达标 | 参考性 |
|  |  | 34 | 政府绿色采购比例 | % | ≥80 | ≥80 | 84.6 | 84.9 | 85.1 | 85.6 | 达标 | 约束性 |
| 生 态 文 化 | （十） 观念意识普及 | 35 | 党政领导干部参加生态文明培训的人数比例 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 达标 | 参考性 |
|  |  | 36 | 公众对生态文明 建设的满意度 | % | ≥80 | ≥80 | 87.2 | 87.5 | 88.1 | 89.1 | 达标 | 参考性 |
|  |  | 37 | 公众对生态文明 建设的参与度 | % | ≥80 | ≥80 | 89.2 | 89.6 | 90.2 | 91.2 | 达标 | 参考性 |

附件2：

华容县生态文明建设示范县创建重点建设项目统计表（单位：万元）

| 建设领域 | 建设 任务 | 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 项目属性 | 2021-2023年完成投资 | 2024-2025年完成投资 | 2026-2030年完成投资 | 项目总投资 | 对应指标 | 资金来源 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生态制度 | （一）目标责任体系与制度建设 | 1 | 生态文明建设示范县规划编制与申报 | 《岳阳市华容县生态文明建设示范县规划》编制及申报材料编制服务，《华容县生态文明建设示范镇村规划》及创建省级生态文明建设示范县期间每年1个示范镇村申报材料编制服务 | 新建 | 200 | 100 | 0 | 300 | 指标1：生态文明建设规划 | 政府投入 | 岳阳市生态环境局华容分局 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标7：生态文明建设示范镇村 |  |  |
|  |  | 2 | 规划环境影响评价 | 依法对区域、流域建设、开发利用规划，以及工业、农业、畜牧业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发等专项规划，年均开展1个规划的环境影响评价 | 续建 | 100 | 80 | 120 | 300 | 指标6：依法开展规划环境影响评价 | 政府投入 | 岳阳市生态环境局华容分局 |
|  |  | 3 | “三线一单”落实 | 建立以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，以“三线一单”图层数据，叠加水、大气、声环境功能区相关数据，打造华容“一张图”，建立华容“三线一单”信息化平台。 | 续建 | 100 | —— | —— | 100 | 规程第十三条 | 政府投入 | 岳阳市生态环境局华容分局 |
|  |  | 4 | 自然资源资产负债表编制 | 成立自然资源资产负债表编制工作领导小组，统筹安排各项编制工作，由华容县自然资源局牵头负责自然资源资产核算和自然资源资产负债表编制，调研、学习全国试点地区经验，编制完成《华容县自然资源资产负债表》。 | 续建 | 150 | 0 | 0 | 150 | 规程第十三条 | 政府投入 | 华容县自然资源局 |
|  |  | 小计 |  |  |  | 550 | 180 | 120 | 850 |  |  |  |
| 二、生态安全 | （二）生态环境质量改善 | 5 | 大气污染物治理项目 | 燃烧类工业企业完成氮氧化物治理，纳入挥发性有机废气排放管理的企业完成有机废气治理工作及必要性设备改造升级。 | 扩建 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 指标8：空气质量环境 | 企业投入 | 岳阳市生态环境局华容分局、华容县城管局 |
|  |  | 6 | 华容县东湖禹州渠水环境治理工程 | 清淤及杂草清理12000立方米，生态边坡8115平方米，底质预处理6376平方米，沉水植物净化系统构建6450平方米，挺水植物系统构建12260平方米，浮叶植物系统构建10280平方米，水生动物调控系统构建14061平方米，微生态调控系统构建6208平方米，生态浮岛构建1915平方米，及水生态系统调整。 | 续建 | 300 | 200 | 200 | 700 | 指标9：水环境质量 | 政府投入 | 华容县水利局 |
|  |  | 7 | 华容县莲花东边渠及罗帐湖中心渠水环境治理工程 | （1）东湖莲花东边渠水环境治理工程:清淤及杂草清理8209立方米，生态护坡5556平方米，底质预处理3848平方米，沉水植物净化系统构建4254平方米，挺水植物系统构建9235平方米，浮叶植物系统构建8209平方米，水生动物调控系统构建12542平方米，微生态调控系统构建5375平方米，生态浮岛构建1604平方米及水生态系统调整。（2）罗帐湖中心渠水环境治理工程:清淤及杂草清理3518立方米，生态护坡2381平方米，底质预处理1649平方米，沉水植物净化系统构建1823平方米，挺水植物系统构建3958平方米，浮叶植物系统构建3518平方米，水生动物调控系统构建5375平方米，微生态调控系统构建2303平方米，生态浮岛构建687平方米。 | 续建 | 300 | 200 | 200 | 700 | 指标9：水环境质量 | 政府投入 | 华容县水利局 |
|  |  | 8 | 长江华容段入江干渠水生态修复工程 | （1）河口湿地建设工程：分别在战备渠入友谊渠始端，桑场渠入友谊渠末端建设2座河口型湿地，面积约22000m2，通过人工湿地对战备渠、桑场渠和友谊渠水质进行净化。（2）河滨湿地建设工程：在大荆湖地排渠河岸裸露、农田密集处建设2座河滨型湿地，实施面积合约66000m2。（3）干支流河道生态护岸工程：分别在华洪运河、大荆湖低排渠、大荆湖排渠、友谊渠和战备渠建设河道生态护岸工程，累计长度13.2km。（4）生态植草沟修复工程：针对农田退水污染，对连通长江华容段各排渍口河渠水系的某农田沟渠因地制宜的进行生态沟渠改造建设，累计建设规模18.2km。 | 新建 | 1500 | 1300 | 1200 | 4000 | 指标9：水环境质量 | 政府投入 | 华容县水利局 |
|  |  | 小计 |  |  |  | 2600 | 2200 | 2100 | 6900 |  |  |  |
|  | （三）生态系统保护 | 9 | 华容县森林质量精准提升工程 | （1）在胜峰国有林场的顶山工区、七女峰等实施择伐改造、补植补造等2000亩。（2）在塔市国有林场的望夫山工区、四支庵工区等实施择伐改造、补植补造等2000亩。 | 新建 | 120 | 120 | 120 | 360 | 指标10：生态环境状况指数 | 政府投入 | 华容县林业局 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标11：林草覆盖率 |  |  |
|  |  | 10 | 华容县长江防护林工程 | 在长江岸线湖南段和华常高速北向省通道省级生态廊道范围内实施人工造林，实施人工造林面积3500亩。 | 新建 | 120 | 120 | 120 | 360 | 指标10：生态环境状况指数 | 政府投入 | 华容县林业局 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标11：林草覆盖率 |  |  |
|  |  | 11 | 生态廊道建设项目 | 建设省级生态廊道1081.7公顷；其中国道、高速公路、铁路红线范围94.3公顷，水岸线红线范围874.8公顷，生态廊道范围内山（林）地44.3公顷，受损弃置地生态修复68.3公顷，城镇村庄绿化美化10处，栖息地保护与恢复3处。建设市级生态廊道595.4公顷：其中水岸线红线范围463.6公顷，生态廊道范围内山（林）地67.3公顷，城镇村庄绿化美化11处。 | 新建 | 400 | 400 | 260 | 1060 | 指标10：生态环境状况指数 | 政府投入 | 华容县林业局 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标11：林草覆盖率 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标12：生物多样性 |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 640 | 640 | 500 | 1780 |  |  |  |
|  | （四） 环境风险防范 | 12 | 突发生态环境应急管理项目 | 以《华容县突发生态环境应急预案》为指导，每年开展1-2次突发生态环境事件应急演练，并根据演练情况，在实践中不断拓展应用体系，完善应用机制，更新应急预案及补充应急物资。 | 新建 | 200 | 200 | 200 | 600 | 指标15：突发生态环境事件应急管理机制 | 政府投入 | 岳阳市生态环境局华容分局 |
|  |  | 小计 |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 600 |  |  |  |
| 三、生态空间 | （五） 空间格局优化 | 13 | 自然保护区、森林公园、湿地公园生态保护项目 | 开展自然保区、森林公园、湿地公园摸底调查工作，编制《摸底调查报告》，根据调查报告对自然保护区、森林公园、湿地公园进一步整合优化。 | 续建 | 200 | 200 | 200 | 600 | 指标16：自然生态空间 | 政府投入 | 华容县自然资源局 |
|  |  | 14 | 水域岸线管理保护工程 | 落实水域岸线监管责任，河湖界限管理及生态空间划定，清退占用水域岸线的养殖场及拆除违章建筑，严格按照《华容县水土保持规划（2015-2030）》内容实施华容县水域岸线水土保持工程治理 | 续建 | 500 | —— | —— | 500 | 指标17：河湖岸线保护率 | 政府投入 | 华容县水利局 |
|  |  | 小计 |  |  |  | 700 | 200 | 200 | 1100 |  |  |  |
| 四、生态经济 | （六）资源节约利用 | 15 | 煤炭铁水联运储配基地建设项目 | 项目设计一期规模周转量为1400万吨/年，二期为3600万吨/年，远期累计达5000万吨/年。铁路专用线正线长 27.258公里，松木桥疏解线长2.427公里，专用线总长度合计29.685公里；煤炭物流园主要建设受煤设施、全封闭储煤设施、筛选配煤设施等；码头一期工程建设4个3000吨级(兼顾二期5000吨级)煤炭出口泊位，二期预留4个泊位，配套建设相应附属设施。 | 续建 | 5000 | 5000 | 3000 | 13000 | 指标18：单位地区生产总值能耗 | 企业投入 | 华容县人民政府 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 华容县发改局 |
|  |  | 16 | 华容县高标准农田灌溉与排水工程项目 | 灌溉与排水工程:山塘清淤及加固5口;整修灌溉机埠8处，重建灌溉机埠11处，新建灌溉机埠21处;清淤衬砌改造渠道145条66.226km(其中灌溉渠道109条39.072km，排渠清淤及衬砌渠道36条27.154km)，配套附属建筑物共5072处(其中机耕桥23座、人行桥339座、节制闸277座、分水闸267座、田间排水口885处、田间分水口1346处、生物码头385座、踏步1444处、量水设施106座)。新增高效节水灌溉面积0.23万亩，其中低压管道灌溉0.19万亩，滴灌0.04万亩。 | 新建 | 500 | 500 | 4000 | 5000 | 指标19：单位地区生产总值用水量 | 政府投入 | 华容县水利局 |
|  |  | 小计 |  |  |  | 5500 | 5500 | 7000 | 18000 |  |  |  |
|  | （七）产业循环发展 | 17 | 华容县农业废弃物资源化利用建设项目 | 每个乡镇建设1个农膜、废弃农药包装物回收点，全县建设一个农膜、废弃农药包装物集中处理中心 | 新建 | 800 | 600 | 600 | 2000 | 指标22：农业废弃物综合利用率 | 企业投入 | 华容县农业农村局 |
|  |  | 18 | 华容县秸秆综合利用示范县项目 | 全县建设大型沼气工程2处、秸秆有机肥带动育秧自动化示范点1处，完成2处乡镇秸秆收储运网点和6处村级收储运网点建设，扶持15个秸秆五化利用企业。 | 新建 | 500 | 500 | 2000 | 3000 | 指标22：农业废弃物综合利用率 | 企业投入 | 华容县农业农村局 |
|  |  | 19 | 农业面源污染防治项目 | 1.农田面源污染防治工程。耕地测土配方44万亩，绿肥种植8.9万亩，生态沟渠50700米，太阳能频振式杀虫灯3615盏，田间收集桶226立方米。2.畜禽粪污综合利用工程。粪污发酵收集池360立方米，粪污储存池6000立方米，干粪收集棚1420平方米，三级沉淀收集化粪池1270立方米，收集池2650立方米，厌氧池1600立方米，沼液储存池6000立方米，固液分离机180台，沼肥一体化设备35套，吸粪车32台。3.实施效果在线监测系统，新建监测用房40平方米，在线水质采样仪器设备2套。 | 新建 | 4000 | 3000 | 3000 | 10000 | 指标22：农业废弃物综合利用率 | 企业投入 | 华容县农业农村局 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标23：农药化肥 |  |  |
|  |  | 20 | 农药利用率测算及改良项目 | 与权威机构或企业拟定合作意向，在各乡镇共选定12个田间试验小区，通过试验测算出各种施药方法和不同农药品类对粮食作物和经济作物的农药地面流失率和农药利用率。建立规范农药数据库，通过防治效果比较，总结一套有效的农药减施配方方法。在方法推广上覆盖全县90%以上农户。 | 新建 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 指标21：三大粮食作物化肥农药利用率 | 政府投入 | 华容县农业农村局 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标23：农药化肥 |  |  |
|  |  | 21 | 测土配方施肥项目 | 计划推广测土配方施肥技术面积覆盖所有耕地，采集测试土样2000个，以水稻和蔬菜为研究对象，按高中低肥力水平，布置24个田间小区试验和校正试验。施肥技术指导入户率达到90%以上，粮食作物每亩节本增收30元以上，经济作物每亩节本增收50元以上。做好宣传培训和效果评价工作，建立规范的测土配方施肥数据库。开展农药田间试验， | 新建 | 1000 | 1000 | 2000 | 4000 | 指标21：三大粮食作物化肥农药利用率 | 政府投入 | 华容县农业农村局 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标23：农药化肥 |  |  |
|  |  | 22 | 生活垃圾及工业一般固体废物分类处理体系建设项目 | 建立华容县生活垃圾及一般工业固体废弃物产量数据库，引入第三方机构对生活垃圾及工业一般固体废弃物进行分类，实现生活垃圾中可回收部分及一般固体废弃物的异地资源化利用 | 新建 | 1000 | 1000 | 500 | 2500 | 指标24：一般工业固废 | 企业投入 | 岳阳市生态环境局华容分局 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标29：城镇生活垃圾无害化处理率 |  | 华容县城管局 |
|  |  | 小计 |  |  |  | 8300 | 7100 | 9100 | 24500 |  |  |  |
| 五、生态生活 | （八）人居环境改善 | 23 | 集中式饮用水水源地规范化建设 | 对集中式饮用水源区进行深入调查，针对不足和问题，对21个千吨万人、35个千人以上农村饮用水源进一步规范化建设，同时制定全县范围饮用水源监测方案，建立全面的管控体系，确保集中式饮用水水源地水质达标。 | 新建 | 1000 | 1000 | 500 | 2500 | 指标25：集中式饮用水水源地水质优良率 | 政府投入 | 华容县水利局 |
|  |  | 24 | 华容县城乡供水一体化建设项目 | 本项目主要建设内容包括取水工程及输水工程、厂区工程、配水工程、应急水源工程、配水管网改造工程、智慧水务建设等。其中扩建城关二水厂6万m3/d；预留远期建设用地。新建配水主管369.7km，管径DN100-DN1000。 | 扩建 | 8500 | 7000 | 5000 | 20500 | 指标26：村镇饮用水卫生合格率 | 政府投入企业投入 | 华容县水利局 |
|  |  | 小计 |  |  |  | 9500 | 8000 | 5500 | 23000 |  |  |  |
|  | （九）生活方式绿色化 | 25 | 人居环境整治项目 | 1.完成农村无害化厕所2.5万个，实现全覆盖。 2.完成农村无害化公厕150座，实现村均1个。 3、污水处理体质改造：县域农村沟渠清淤疏浚、河塘清淤。建设户用污水处理池、联户集中式污水处理设施及配套管网334KM，进一步完善150个行政村农村生活污水治理。 | 新建 | 3000 | 3000 | 3000 | 9000 | 指标31：农村无害化卫生厕所普及率 | 政府投入、企业投入 | 华容县农业农村局 |
|  |  |  |  |  | 扩建 | 2000 | 2000 | 1000 | 5000 | 指标28：农村生活污水治理率 |  | 华容县住建局 |
|  |  | 26 | 绿色建筑推广 | 推广绿色建筑，针对国家《绿色建筑评价标准（GB-T50378）》对于采用环保、节能、节水等符合绿色建筑的建设项目，给予扶持及奖励。2023年绿色建筑面积达到新增建筑面积的40%，2025年绿色建筑面积达到新增建筑面积的50%。 | 新建 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 指标32：城镇新建绿色建筑比例 | 政府投入 | 华容县住建局 |
|  |  | 小计 |  |  |  | 6000 | 6000 | 5000 | 17000 |  |  |  |
| 六、生态文化 | （十）观念意识普及 | 27 | 生态文明培训 | 开设生态文明培训班，针对生态文明及环境保护内容集中动态宣传教育，提高公众对生态文明建设参与度，引领生态文明建设示范县创建浪潮，进一步加强华容县生态文明建设宣传及教育工作。 | 新建 | 200 | 200 | 200 | 600 | 指标35：党政领导干部参加生态文明培训的人数比例 | 政府投入 | 岳阳市生态环境局华容分局 |
|  |  | 28 | 生态文明宣传阵地建设 | 拟在华容县城区主要交通路口建设电子屏2座、景石2处、灯箱1座、宣传小屏20块，宣传栏3处，具体为：1.新建LED电子屏2座，位于华容大道西路中心汽车站前、华容一大桥与桥东路交汇处，2.景石两处位于华容河广场、华容城市广场，3.灯箱1座，位于环保局办公楼大门右侧墙体，4.宣传小屏20块，位于人民广场两侧；5.宣传栏3处，位于环保局门前空地、人民广场两侧、中心汽车站出口。 | 新建 | 200 | 200 | 200 | 600 | 指标36：公众对生态文明建设的满意度 | 政府投入 | 岳阳市生态环境局华容分局 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标37：公众对生态文明建设的参与度 |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 600 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 34390 | 30420 | 30120 | 94930 |  |  |  |