2024年度华容县交通运输局

其他公路水路运输资金支出绩效自评报告

部门（单位）名称：华容县交通运输局

2025年5月22日

2024年度华容县交通运输局

其他公路水路运输资金支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。2024年度，使用其他公路水路运输资金支出共1969万元，包含的项目农村公路建设资金、花注公路支线X029西延线工程款及前期经费等。

其中农村公路建设支出52万元，主要为农村窄路加宽、小型项目建设；花注公路支线X029西延线工程款1677万元、前期经费240万元。

以上资金合计1969万元。

（二）项目绩效目标。完成农村公路项目建设，改善乡村道路通行条件，保障各项目正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。为加强交通运输行业服务水平，提高其他公路水路运输资金的使用效益，发挥主管部门绩效工作监督和指导职能。

主要自评项目为农村公路项目、窄路加宽建设，涉及14个乡镇农村公路建设情况；花注公路支线X029西延线工程款到位情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。我局绩效自评遵循以下原则：客观、公正、科学、严谨、独立的基础上开展工作。

部门项目支出自评体系，设定基本情况、产出、效益、满意度等一级指标四个，下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

绩效评价方法主要采取成本效益分析法、比较法、公众评判法等。手段主要包括：收集资料，实地勘察和民意采集等。

（三）绩效评价工作过程。我局成立了2024年度财政资金绩效自评工作小组，为了保障自评质量，我局抽调精干人员，从专业角度开展了局本级及被评价责任单位，2024年整体支出和项目支出绩效自评工作。此项目支出情况在评价范围内，通过查阅资料、现场勘察，完成了自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价以上项目均已完工，各项目经费得到保障，项目建设运转正常。经评价考核，以上项目符合行业标准，未见异常。项目支出自评得分100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。以上项目实施单位，局机关、县交通项目有限责任公司，根据政府要求，按年初计划确定具体项目，按程序推进落实。

（二）项目过程情况。按属地原则，我局将农村公路小型项目建设计划下达给乡镇，由乡镇担任项目业主，乡镇按项目计划大小，经公开招标、非招采购、村“三公三议”等程序确定施工单位，每个项目都是按计划里程，计划轨迹实施，没有调整。项目实施过程中，机构健全、分工明确，管理制度合法、合规、完整。

（三）项目产出情况。项目交工验收后，将初审计量数据报县局复核，制订拨款申请表，按流程报县分管副县长审批同意后，再由县局报县财政资金分配计划拨款。

（四）项目效益情况。改善了我县农村公路的路容、路况，营造了良好的道路交通环境。全面提升农村公路路网安全保障能力，提升人民群众获得感、幸福感和安全感，满意度100%。沿线群众生产生活条件，公路沿线产业发展成效显著。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要做法：我局在上级部门指导下，健全和完善了交通运输领域的绩效指标体系和管理制度，加强了绩效管理人员业务培训。规范了绩效目标编审、绩效运行监控、绩效评价实施和绩效结果应用等绩效管理全过程，积极与县财政对接，及时掌握国省补助资金到位情况，根据资金筹措及安排，及时落实年度建设任务。

存在问题分析：通过回头看，我局在2024年国省补助财政预算执行还存在一些问题：一是个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；二是绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；三是部门整体预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。